„Integracja i rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w celu udostępnienia usług 
z zakresu ezdrowia pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim”

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA nr ..................................

W dniu …........................... w Górowie Iławeckim pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim, ul. Armii Krajowej 24, 11-220 Górowo Iławeckie, NIP: 7431641598, REGON: 000294616, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora	  – 	Danutę Kunicką

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………….	  – 	……………………………………..

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zawarta została umowa o następującej treści:

- § 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa istniejących systemów medycznych 
(Medis i Somed) o dodatkowe moduły wraz z ich integracją w ramach projektu pn.: „Integracja 
i rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w celu udostępnienia usług z zakresu ezdrowia pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim”.

- Szczegółowy zakres dostawy i wdrożenia został opisany w SIWZ, jego załącznikach oraz wyjaśnieniach do SIWZ udzielonych wykonawcom w toku postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony i posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, a dostarczony przedmiot umowy jest właściwej jakości i może być używany bez naruszenia praw osób trzecich, w tym prawa własności, praw patentowych i praw autorskich.

- § 2.

- W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

- zmianie nazwy lub siedziby Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- złożeniu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości;

- złożeniu przez Wykonawcę wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,

- ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- Zawiadomienie wymienione w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę zawiadomienia.

- § 3.

- Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Miejscem dostawy oraz realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego pod adresem: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny, ul. Armii Krajowej 24, 11-220 Górowo Iławeckie.

- § 4.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie na piśmie Wykonawcy wszelkich danych dotyczących posiadanego sprzętu komputerowego i wykorzystywanych systemów informatycznych,

- udostępnienie Wykonawcy serwerów, stacji roboczych i sieci używanych obecnie przez Zamawiającego,

- przekazanie na piśmie Wykonawcy posiadanych informacji i danych, niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia analizy oraz realizacji usług przewidzianych umową,

- odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- § 5.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- terminowa realizacja przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,

- zapewnienie nabycia przez Zamawiającego uprawnień do korzystania z dostarczonego oprogramowania na zasadach określonych niniejszą umową,

- § 6.

- Formą akceptacji wszystkich prac wynikających z przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego wskazana 
w § 3 ust. 2.

- Zamawiający dokona weryfikacji wyników prac i dostarczonej dokumentacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia do odbioru.

- W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wyników prac, odbiór zostanie potwierdzony podpisem na protokole odbioru końcowego. Z zastrzeżeniem ust. 5, protokół odbioru końcowego - stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, uwag bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji wynikami a założeniami przyjętymi dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy protokół rozbieżności najpóźniej 
w terminie wskazanym w ust. 2.

- Nieprzekazanie w terminie określonym w ust. 4 protokołu rozbieżności lub niepodpisanie w tym terminie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

- Po otrzymaniu protokołu rozbieżności, Wykonawca w terminie 5 dni dokona koniecznych poprawek, zmian lub udzieli wiążących wyjaśnień w tej sprawie i przekaże wyniki do ponownej weryfikacji na zasadach określonych w ust. 1-4. W przypadku sporu dotyczącego uznania przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń, strony podejmą działania mające na celu polubowne rozstrzygnięcie takiego sporu.

- Odbiór wykonanych prac uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez obie Strony, w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 5.

- Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 5, protokół odbioru końcowego sporządzony 
i podpisany na zasadach określonych w ustępach poprzedzających stanowi podstawę do niezwłocznego wystawienia faktury za wykonanie zadania i dostarczenia jej Zamawiającemu.

- Za dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy uważa się dni od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- § 7.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… złotych brutto (słownie: ……………………………………………………………………………….….), w tym podatek VAT w wysokości ………………… zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty.

- Strony stwierdzają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało określone poprawnie oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikające z umowy 
i wszystko co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej prawidłowo, z zachowaniem postanowień niniejszej umowy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- § 8.

- Majątkowe prawa autorskie do systemu informatycznego, przysługują producentowi tego systemu

- Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie przez Zamawiającego 
z zintegrowanego systemu informatycznego i dokumentacji do tego systemu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencje na oprogramowanie systemowe, oprogramowanie zarządzające bazami danych i inne oprogramowanie - nie wytworzone przez Wykonawcę, a niezbędne do prawidłowego działania zintegrowanego systemu informatycznego.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczany zintegrowany system informatyczny będzie wolny od wad prawnych.

- Z chwilą dokonania odbioru zintegrowanego systemu informatycznego Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieprzenaszalnej, bezterminowej licencji na korzystanie z tego systemu oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego nie wytworzonego przez Wykonawcę w zakresie jaki regulują postanowienia umów licencyjnych dotyczących tego oprogramowania, objętych danym odbiorem.

- Zamawiający jest związany postanowieniami umów licencyjnych dostarczonych wraz 
z oprogramowaniem, o których mowa powyżej.

- Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Wykonawcy nie przysługują do oprogramowania systemowego (systemy operacyjne, baza danych, itp.) żadne prawa własności intelektualnej i Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie tego oprogramowania, oraz nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek zapewnień co do funkcjonalności i charakterystyki ponad zapewnienia zawarte w stosownej dokumentacji 
i informacjach producenta/producentów tego oprogramowania.

- § 9.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia przez ….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może zrealizować roszczenia z tytuły gwarancji także po upływie terminu jej obowiązywania, lecz tylko w zakresie wady, o której istnieniu zawiadomił Wykonawcę na piśmie przed tym terminem.

- § 10.

- Bez zgody Stron, prawa i obowiązki płynące z niniejszej umowy nie mogą być cedowane na osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, mając również na uwadze szczególną wrażliwość danych dotyczących pacjentów placówki Zamawiającego, w której realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych, o ile będzie to wymagane odpowiednimi przepisami.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w zakresie przekazywania danych osobowych, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. 
W takim przypadku Strony dokonają ustaleń dotyczących dalszego postępowania.

- Każda ze Stron zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które zostały jej przekazane przez drugą Stronę w trakcie wykonywania niniejszej umowy a następnie utrwalone. Zachowanie tajemnicy w zakresie tych informacji będzie obowiązywało również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. Zachowanie tajemnicy w zakresie powyższych informacji nie obowiązuje w przypadku, gdy wyłączają je powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące dostępu do informacji publicznej.

- § 11.

- W przypadku, gdy jedna ze stron niniejszej umowy nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z tej umowy, druga strona może, z zachowaniem formy pisemnej, wezwać, naruszającą postanowienia niniejszej umowy stronę, do podjęcia należytego jej wykonywania w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

- Wezwanie, o którym mowa ust. 1, musi być poparte uzasadnieniem określającym przyczyny, dla których strona wzywająca sformułowała wezwanie.

- Strona wezwana do należytego wykonania umowy jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi i szczegółowych wyjaśnień, a w szczególności do rozpoczęcia należytego wykonywania umowy w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

- Niepodjęcie przez Stronę wezwaną, czynności określonych w ust. 3, bądź wykonanie ich 
w sposób nienależyty, czy też nie udzielenie uzasadnionej obiektywnymi przesłankami pisemnej odmowy ich podjęcia, uprawnia Stronę wzywającą do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Warunkiem ważności rozwiązania jest zachowanie formy pisemnej 
i określenie podstawy rozwiązania.

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji zaawansowania przedmiotu umowy według stanu na dzień otrzymania przez adresata oświadczenia o rozwiązaniu,

- Wykonawca zabezpieczy zintegrowany system informatyczny w zakresie obustronnie uzgodnionym w powyższym protokole inwentaryzacji na koszt tej Strony, po której leży przyczyna rozwiązania umowy.

- § 12.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji całości zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu błędów (krytycznych lub/i zwykłych), o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia – gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

- Kwoty kar umownych przewidziane niniejszą umową Zamawiający może potrącić przy wypłacie należności z tytułu wykonania umowy lub/i z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Żadne z postanowień niniejszej umowy, w szczególności zastrzeżenie kar umownych, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Strony poszkodowanej do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

- § 13.

- Dopuszcza się możliwość zmian treści niniejszej umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach, w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kwota netto nie ulega zmianie. Zmiana dokonana zostanie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń podatkowych 
i obowiązujących stawek podatku VAT mających związek z niniejszym przedmiotem zamówienia,

- nieistotne zmiany do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego lub będą wynikały 
z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie Zamawiającego, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy,

- zmiany osoby uprawnionej do kontaktu lub podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiana dokonana zostanie w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznie obiektywnych, które uniemożliwiać będą konkretnej osobie wskazanej w umowie do realizacji jej uprawnień/obowiązków wynikających z umowy, np.: rozwiązanie umowy o pracę, choroba, śmierć pracownika, utrata uprawnień, itp.

- Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 1, w formie ………………………………………., tj. kwotę  …………………..… zł (słownie: …………………..…………………………………………………………………).

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji na okres …………………….. od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,

- 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Wniesione zabezpieczenie umowy musi odpowiadać terminowi realizacji umowy i na wniosek Zamawiającego musi zostać przedłużone.

§ 15.

Do kontaktów w sprawie prawidłowego wykonania umowy strony upoważniają następujące osoby:

- w imieniu Zamawiającego: Pan\Pani ……………………………………………. E-mail …………………………………

- w imieniu Wykonawcy: Pan\Pani ……………………………………………… E-mail ………………………………………

- § 16.

- Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach niniejszej umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą Strony uznają zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, ani zapobiec, a które zakłóca lub uniemożliwia realizację niniejszej umowy.

- Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie i wyjaśnić naturę i przyczyny zaistniałej Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań, w zakresie, w jakim będzie to obiektywnie możliwe.

- W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

- § 17.

- Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem umowy, przekazywane będą bezpośrednio za pokwitowaniem, lub listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru na adresy Stron wskazane 
w komparycji umowy.

- Doręczenie na adresy wskazane w komparycji umowy uważa się za skuteczne z dniem odbioru, lub, w przypadku nieodebrania, w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania.

- Każda ze Stron może na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia skutecznego od chwili jego doręczenia drugiej stronie, dokonać zmiany swojego adresu do doręczeń, o którym mowa powyżej.

- § 18.

- Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów.

- Spory, których nie można załatwić w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- SIWZ

- oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:  	 					                WYKONAWCA: